**Отчет о работе Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря**

**за 2017 год**

В 2017 году работа Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (далее – Фонд) строилась на основе решений Попечительского совета Фонда, а также решений Совета и указаний Председателя Совета Фонда.

 **Основные направления деятельности Фонда и подрядных организаций на 2017 год:**

1. Завершение договорных отношений с исполнителями работ по воссозданию исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (далее-монастырь).

2. Завершение сдачи результатов реставрации Минкультуры России, подписание соответствующих актов.

3. Продолжение работы по передаче объектов в обслуживание эксплуатирующей компании.

4. Контроль за надлежащей эксплуатацией объектов монастыря.

5. Взаимодействие с ФАДН России по документальному оформлению субсидии из федерального бюджета, направляемых Фонду на цели подготовки объектов монастыря к проведению мероприятий духовно-просветительской деятельности.

6. Проведение мероприятий по созданию духовно-просветительского центра.

7. Проведение мероприятий просветительской деятельности.

8. Обеспечение финансирования проводимых в монастыре работ и осуществление контроля целевого использования финансовых средств.

9. Обеспечение выполнения решений Попечительского совета и Совета Фонда.

**По результатам проведенных в 2009 - 2010 гг. конкурсов были определены:**

- Заказчик – застройщик - (ГУП г. Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов»);

- Генеральный проектировщик – ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (далее – ФГУП ЦНРПМ);

- Генеральный подрядчик – ООО «Интарсия» (г. Санкт-Петербург).

В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств и в соответствии с решением Правления Фонда были расторгнуты следующие договоры:

- с ООО «Интарсия». Со второй половины июля 2011 года функции Генерального подрядчика выполняет АО «БалтСтрой» (г.Санкт-Петербург);

- с ГУП г. Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов». С 1 ноября 2011 года функции Заказчика-застройщика выполняет ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Спецстрое России».

В июне 2017 года в связи с ликвидацией Спецстроя России ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Спецстрое России» перешло в ведение Минобороны России и стало именоваться ФГБУ «УКС № 900» Минобороны России. В сентябре 2017 года данная организация была ликвидирована приказом Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу от 19.09.17 № 574.

В соответствии с решением Заместителя министра обороны Российской Федерации Т.В.Иванова от 27.10.2017 гарантийные обязательства Заказчика-застройщика переданы ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России» (далее-Предприятие).

В этой связи, Фондом проведена работа по заключению с указанным предприятием соглашения о передаче гарантийных обязательств, условия которых были обозначены в договоре с ФГБУ «УКС № 900» Минобороны России.

ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России», в соответствии с подписанным 20.02.2018 соглашением, приняло на себя обязанности по обеспечению выполнения Генеральным проектировщиком, Генеральным подрядчиком, другими организациями гарантийных обязательств и устранения замечаний, выявляемых в ходе эксплуатации объектов.

**В работах по восстановлению монастыря принимали участие:**

**-**ФГБУ «Управление капитального строительства № 900 при Спецстрое России»;

- АО «БалтСтрой»;

- ООО «Петербургский ренессанс»;

- ФГУП ЦНРПМ;

**-** ФГБУН «ИА РАН»;

- ООО «ИГИТ».

Экспертизу сметной документации осуществлял ФГУП «Государственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры «Росгосэкспертиза». К проведению историко-культурной экспертизы эскизных проектов были привлечены эксперты, аттестованные Минкультуры России.

**Генеральным проектировщиком ФГУП ЦНРПМ** в отчетный период осуществлялся авторский надзор за работами по завершению благоустройства территории монастыря и реставрации Здания монастырской водокачки, а также устранялись проектные недоработки, выявляемые в ходе эксплуатации объектов.

Так, в связи с проблемами в работе систем противопожарного водоснабжения, автоматизации управления противопожарным водоснабжением и ограниченной работоспособности пожарных насосов потребовалась корректировка рабочей документации, которую Генеральный проектировщик выполнил за свой счет.

 **Результаты работы специализированных организаций.**

**ООО «ИГИТ»**

В 2017 году ООО «ИГИТ» проводил геодезический мониторинг вертикальных деформаций конструкций Здания монастырской водокачки и плановых деформаций опор Обходного моста над оврагом у Башни Ефремовой (Водяной) и части северного склона в распаде под Башней Ефремовой (Водяной).

**ФГБУН «ИА РАН»** в 2017 году исследования не проводил.

**Генеральный подрядчик АО «БалтСтрой»** в 2017 году завершал работы по благоустройству территории монастыря и реставрации Здания монастырской водокачки.

 Работы по установке ограждения монастырской территории и благоустройству входной зоны выполнял ООО «Петербургский ренессанс».

Отдельно следует отметить, что мероприятия по ограждению согласованы Минкультуры России от 01.02.2017 № 01/2017 на основании Акта государственной историко-культурной экспертизы от 04.12.2016, в котором особо отмечено «установка ограждения вокруг территории является важным антивандальным мероприятием, способствующим обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия без нарушения сложившихся визуальных связей и панорамных раскрытий с разных точек обзора».

В настоящее время, учитывая ежедневно увеличивающийся поток паломников и туристов, актуальна проблема активизации попрошаек и лиц без определенного места жительства. Возведенная ограда позволяет организовать эффективную охрану территории монастыря, исключить проникновение подобных лиц, что положительно сказывается на имидже монастыря.

В течение 2017- первого полугодия 2018 года Генеральный подрядчик выполнял работы по устранению выявляемых эксплуатирующей компанией замечаний и освобождению строительной площадки от временных сооружений и мусора.

 **Заказчик – застройщик (ФГБУ «УКС № 900» Минобороны России, ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России»)** осуществлял технический надзор за работами, сдачу объектов Минкультуры России и монастырю, организовывал устранение возникающих дефектов и недоделок.

В 2017 году была завершена работа по сдаче всех отреставрированных объектов Минкультуры России.

Таким образом, в соответствии с Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20.12.10 № 2350-р и от 20.09.14 № 1852-р в состав Ансамбля монастыря входит – **31** объект, из них: находилось в пользовании монастыря – **29**, по которым все реставрационные работы завершены и сданы Минкультуры России.

В целях организации оперативной работы по устранению выявляемых в процессе эксплуатации объектов замечаний и недоделок Заместителем министра обороны Российской Федерации Т.В.Ивановым 20 февраля 2018 года было проведено совещание с участием Фонда, Монастыря и Предприятия, по итогам которого был сформирован План-график и Дорожная карта с указанием всех проблемных вопросов. По состоянию на 1 мая 2018 года практически все задачи были реализованы, демонтирован и вывезен бытовой городок, строительная площадка освобождена от строительного мусора. Работа по выявлению и устранению возможных замечаний будет продолжена до истечения гарантийного срока (конец 2019 года).

**Экспертный совет при Председателе Совета Фонда продолжает свою работу.** Председателем Экспертного совета является Почетный Президент ФГУП «Спецпроектреставрация» Ю.П.Калиниченко, который участвует в восстановлении монастыря с первых дней образования Фонда.

В Состав Экспертного совета входят специалисты Минкультуры России, а также представители Русской Православной Церкви, являющимися членами Искусствоведческой комиссии при Епархиальном совете г. Москвы.

В 2017 году проведено заседание Экспертного совета, на котором рассмотрены и одобрены Концепция и Эскизный проект музейной экспозиции — «Ново-Иерусалимский монастырь. Путь сквозь века» (рабочее название) в воссоздаваемом церковном Музее Патриарха Никона.

**Фондом постоянно осуществлялся контроль выполнения и участие в выполнении решений Попечительского совета и Совета Фонда.**

Выполнены поручения Попечительского совета Фонда, данные 7 ноября 2014 года в ходе заседания совета под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а именно:

1. Завершена реставрация Воскресенского собора, объектов: «Обходной мост над оврагом у башни Ефремовой», «Южный корпус братских келий», «Комплекс Трапезных палат».

2. Минобороны России реализованы мероприятия по проведению обследования гидросистемы монастыря с прудами на наличие взрывоопасных предметов.

ФБУ «Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации» в 2013 и в 2017 гг. провел работы по обследованию монастырских прудов. В результате поиска, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Решением Совета Фонда от 13 апреля 2015 года Протокол № 18 отмечено, что решение о проведении работ по указанному объекту принять по результатам работ в 2015 году и финансовых возможностей Фонда на 2016 год, что связано со сложностью и высокой стоимостью гидротехнических мероприятий.

В связи с необходимостью завершения работ по основным объектам монастыря в 2016 году работы по данному объекту не велись.

Кроме того, результаты проведенных в 2012 году исследований показали, что сохранившиеся пруды, входящие в состав Гидросистемы, утратили исторический каскадный характер функционирования.

Учитывая, что выполнение работ в пределах имеющегося землеотвода монастыря не обеспечит полноценное функционирование Гидросистемы, работы целесообразно проводить в полном объеме, по все ее элементам.

Для решения данного вопроса монастырем выражена просьба к Правительству Московской области рассмотреть возможность передачи всех элементов Гидросистемы в пользование монастыря.

В ходе визита в монастырь Президента Российской Федерации В.В.Путина в ноябре 2017 года Губернатору Московской области А.Ю.Воробьеву было дано поручение от 17.11.17 № Пр-2322 рассмотреть и поддержать указанную просьбу.

В настоящее время Росимуществом прорабатывается вопрос формирования земельного участка под водными объектами.

Вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов, требующих согласованной позиции Росимущества, Росреестра и Минкультуры России. Соответствующая просьба о поручении указанным министерствам и ведомствам выработать совместное решение направлена монастырем в Правительство Российской Федерации 16 мая 2018 года.

Следует отметить, что для реализации проекта по воссозданию гидросистемы по предварительным подсчетам потребуется порядка 1,2 млрд. рублей.

Одновременно, в указанном выше поручении Президента Российской Федерации В.В.Путина также обозначен вопрос передачи монастырю от Московской области объекта культурного наследия федерального значения «Конный двор, конец XIX века».

По состоянию на 1 января 2018 года объект культурного наследия: «Конный двор, конец XIX века» находился в собственности Московской области и был закреплен на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» (далее-Музей).

Указанный объект не был передан Московской областью монастырю, и в этой связи восстановительные работы в рамках деятельности Фонда по нему не проводились.

Монастырь запрашивает данный объект в целях его приспособления под православную гимназию, ориентировочная стоимость работ – 200 млн. рублей.

В настоящее время Правительством Московской области проводятся мероприятия по передаче объекта и соответствующего земельного участка в федеральную собственность, передача монастырю запланирована на октябрь 2018 года.

Вопрос о бюджетном финансировании реставрационных работ по указанным выше объектам культурного наследия может быть поставлен только после решения имущественных и земельных вопросов, не ранее 2019 года.

Отдельно следует отметить, что Правительство Московской области планирует передать монастырю дополнительно еще 4 объекта деревянного зодчества, находящихся в непосредственной близости к Конному двору. Указанные объекты не являются объектами культурного наследия федерального значения и не входят в перечень объектов Ансамбля Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Следовательно, финансирование каких-либо работ по ним не может осуществляться по линии Минкультуры России, и монастырь будет вынужден изыскивать собственные средства, в том числе для поддержания указанных объектов в надлежащем виде.

3. Минкультуры России выработаны предложения по созданию фонда для содействия монастырю в части содержания и эксплуатации его объектов за счет внебюджетных источников.

28 апреля 2015 состоялось совещание в Минкультуры России с участием представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, Минфина России, Правительства Московской области и Московской Патриархии, на котором принято решение согласиться с предложением Минкультуры России о продолжении деятельности существующего Фонда.

Для возможности оказания Фондом помощи монастырю в оплате эксплуатационных расходов предложено в 2015 году внести в Устав Фонда соответствующие изменения.

В соответствии с решением Совета Фонда от 7 октября 2015 года изменения в Устав внесены и зарегистрированы в Минюсте России 27 октября 2015 года.

Сведения о проводимой Фондом работе по организации эксплуатации объектов Монастыря и финансировании представлены ниже.

4. Минкультуры России во исполнение решения о присвоении Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю статуса «религиозно-историческое место» организованы и проведены соответствующие проектные работы.

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области включен новый объект — «Религиозно-историческое место: Русская Палестина». Объект представлен в перечне как достопримечательное место.

На основании разработанного проекта подписан приказ Минкультуры России от 07.09.17 № 1497 «О включении выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место: Русская Палестина» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России № 48413 от 04.10.17.

 5. На заседании Совета Фонда 13 апреля 2015г. Министр культуры Московской области О.А.Рожнов и Руководитель Администрации Истринского района А.Г.Дунаев проинформировали о ходе работ по подготовке проектной документации для строительства «Южного объезда» г. Истры.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило следующее. Для строительства данной автомобильной дороги разработан проект планировки территории, утвержденный постановлением Правительства Московской области, и проектно-сметная документация, которая требует корректировки в связи с несоответствием проекту планировки территории.

Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» предусмотрены работы по корректировке проектно-сметной документации.

Строительно-монтажные работы финансированием не обеспечены, стоимость выполнения составляет 13 400, млн. рублей.

Правительством Московской области было направлено обращение в Правительство Российской Федерации о выделении средств.

Министерству транспорта Российской Федерации поручено доложить предложения по поддержке данного проекта.

В ходе подготовки проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов министерством были внесены предложения о дополнительном направлении в Федеральный дорожный фонд бюджетных ассигнований из федерального бюджета для предоставления бюджету Московской области на софинансирование строительства дороги в объеме 6 010, млн. рублей.

По результатам заседания Правительственной комиссии по бюджетным корректировкам на очередной финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов финансирование строительства автомобильной дороги не поддержано.

6. ОАО «РЖД» проведены соответствующие работы по реконструкции железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская».

В целях повышения транспортной доступности монастыря ОАО «РЖД» совместно с ОАО «Центральная ППК» в период с 2014-2016 гг. выполнены следующие работы:

- на остановочном пункте (о.п.) «Истра» реконструирована островная платформа, выполнен ремонт турникетного павильон и навеса, косметический ремонт фасада помещений дежурного по железнодорожному переезду и капитальный ремонт самого переезда, заменена визуальная информация, выполнены работы по благоустройству;

- на станции «Новоиерусалимская» произведен капитальный ремонт островной платформы, пешеходного тоннеля, ремонт фасада здания вокзала, заменена визуальная информация, выполнено благоустройство прилегающей территории с асфальтировкой привокзальной площади со стороны путей;

- проектные работы по строительству подземного пешеходного тоннеля взамен одноуровневого пешеходного перехода на о.п. «Истра».

В 2017 году ОАО «Центральная ППК» в рамках мероприятий по подготовке пассажирских обустройств на полигоне Московской железной дороги к работе в период массовых летних пассажирских перевозок 2017 года выполнены работы по локальному обновлению железнодорожной инфраструктуры на рассматриваемых объектах.

В настоящее время в рамках проведения мероприятий по оформлению прав ОАО «РЖД» на земельные участки полосы отвода железных дорог Московской железной дороги проводится работа по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в Московской области, включая земельные участки о.п. «Истра» и ст. «Новоирусалимская» в схему территориального планирования Московской области. По результатам завершения указанных работ будет организовано проведение государственной экспертизы проекта и определены сроки и источники выполнения строительно-монтажных работ.

**Юридическое обеспечение деятельности Фонда.**

1. В 2017 году заключено:

- договоров по текущей деятельности Фонда –18;

**-** договоров о благотворительных пожертвованиях в пользу Фонда **–** 1(с ПАО «Банк ВТБ» на 75 млн. рублей);

- договоров между Монастырем, Фондом и Исполнителем на воссоздание музейного церковного комплекса «Музей Патриарха Никона»-7;

- договоров между Монастырем, Фондом и эксплуатирующей организацией – 13;

С января 2017 года Заказчиком-застройщиком заключены следующие договоры и дополнительные соглашения:

* 1. в рамках исполнения Заказчиком - Застройщиком обязательств по договору от 01 ноября 2011 года №02/11:
* между Заказчиком, Заказчиком-Застройщиком и Фондом - 3;
* договоры со специализированными организациями (мониторинг) **–** 1;
	1. в рамках исполнения Заказчиком - Застройщиком и Фондом обязательств по договору №И-11-11 от 01 ноября 2011 года с Генеральным проектировщиком – 10;
	2. в рамках исполнения Заказчиком – Застройщиком и Фондом обязательств по договору №НИ-730 от 11 ноября 2011 года с Генеральным подрядчиком – 11;
	3. в рамках исполнения Заказчиком - Застройщиком и Фондом обязательств по договору №НИ-730 от 11 ноября 2011 года с ООО «Петербургский Ренессанс» – 5;

Всего за отчетный период заключено договоров и дополнительных соглашений – **69.**

В ходе рассмотрения заключаемых Заказчиком-Застройщиком договоров и дополнительных соглашений Фондом прорабатывались вопросы соответствия документов действующему законодательству, а также давались правовые рекомендации в случае наличия замечаний, требующих устранения.

В связи с включением выявленных в ходе археологических исследований объектов 19 века: «Монастырская гостиница № 1» и «Монастырская гостиница № 2» в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в отчетном периоде прорабатывается вопрос по их воссозданию.

 Так, учитывая, что на месте исторически существовавших гостиниц расположен общественный туалет, на который оформлено право собственности РФ, требуется проработка вопроса о его демонтаже. Соответствующий запрос направлен в ТУ Росимущества в Московской области, которое, в свою очередь, направило запросы в Росимущество и ГУ культурного наследия Московской области.

 **За период с января по декабрь 2017 года Фондом профинансировано работ по восстановлению монастыря на сумму 153,40 млн. рублей, в том числе:**

- направлены средства для оплаты выполненных работ и услуг авторского надзора Генеральному проектировщику ФГУП ЦНРПМ – 2,40 млн. рублей;

- направлены средства для оплаты геодезического мониторинга ООО «ИГИТ» - 0,86 млн. рублей;

 - направлены средства Генеральному подрядчику АО «БалтСтрой» для оплаты выполненных и принятых работ в сумме – 10,18 млн. рублей;

- направлены средства ООО «Петербургский ренессанс» для оплаты выполненных и принятых работ по благоустройству входной зоны, возведению ограждения территории монастыря и устройству внутриплощадочных сетей 3 очереди в сумме – 45,51 млн. рублей;

- направлены средства ООО «КМ Инженерные Системы» на проведению работ по переключению «Церковно-приходской школы» к сетям хозяйственно-бытовой канализации в сумме – 1,27 млн. рублей.

- оплачено вознаграждение Заказчику-Застройщику за организацию работ на объекте в сумме 8,90 млн. рублей;

- направлены средства в адрес Монастыря на оплату мебели для Гостиницы «Восточной» – 4,35 млн.рублей;

- направлены средства в адрес Монастыря на оплату паркового оборудования – 0,98 млн.рублей;

- направлены средства в адрес Монастыря на оплату оборудования для обустройства трапезной в объекте «Южный корпус братских келий» – 4,10 млн.рублей;

- на просветительскую деятельность направлено 10,81 млн. рублей, в том числе:

1) на создание книги «Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря: Путь к возрождению. Реставрация 2009-2015 гг.» и ее презентацию, тиражирование документального фильма «Ново-Иерусалимский монастырь. Русская Палестина» - 2,04 млн. рублей;

2) на воссоздание церковного музея направлено - 2,68 млн. рублей;

3) на организацию и проведение культурных мероприятий, конференций, конкурсов – 5,9 млн. рублей;

4) на изготовление календарей – 0,19 млн. рублей.

- на оплату комплексной эксплуатации монастыря и услуг по подготовке объектов монастыря к проведению мероприятий духовно-просветительской деятельности монастыря направлено – 64,04 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 38,38 млн. рублей.

На текущее содержание Фонда и уплату налогов в бюджет направлено 29,53 млн. рублей, включая обеспечение деятельности Фонда – 6,18 млн. рублей, оплата труда сотрудников Фонда и уплата страховых взносов – 18,65 млн. рублей, внереализационные расходы – 4,70 млн. рублей, в т.ч. уплата налога на прибыль за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 года – 2,37 млн. рублей.

**Фонд продолжает осуществлять свои контрольные функции** на основе положений трехстороннего договора и регламента взаимодействия сторон, договоров с подрядными организациями.

Во исполнение трехсторонних договоров между Монастырем, Исполнителями (Заказчик-Застройщик, Эксплуатирующая компания) и Фондом, в Фонд ежемесячно предоставляются акты сверки расчетов и отчеты о полученном финансировании и целевом использовании денежных средств.

Во исполнение трехстороннего договора между Монастырем, Эксплуатирующей компанией и Фондом, в Фонд ежемесячно предоставляются акты по оказанным услугам по каждому объекту Монастыря с детализацией по стоимости выполненных работ по каждой инженерной системе.

Одновременно, с финансовыми документами в Фонд поступает ежемесячный отчет, в котором отражаются сведения о выполненных работах по подготовке объектов монастыря к проведению мероприятий духовно-просветительской деятельности.

При необходимости Фондом направляются запросы в Минкультуры России, Минфин России, ФАДН России, Минкультуры Московской области в целях получения разъяснений по положениям действующего законодательства в вопросах деятельности Фонда.

**Фондом продолжается работа** **по привлечению благотворительных пожертвований** для воссоздания исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

За отчетный период на расчетный Фонда поступили денежные средства от юридических и физических лиц, объем которых по состоянию на **31 декабря 2017 года составил 75,21 млн. рублей,** в том числе:

- от юридических лиц – 75,03 млн. рублей (всего с 2008 года – 1 246,03 млн. рублей);

*Справочно: ОАО «РЖД» предоставил 160 млн. рублей, ПАО «Газпром» - 450 млн. рублей, Банк ВТБ – 465 млн. рублей, ГК Ростех – 60 млн. рублей и 500 тысяч долларов (2009г.). Всего по данным жертвователям – 1 135,0 млн. рублей и 500 тысяч долларов.*

- от физических лиц – 0,18 млн. рублей (всего с 2008 года – 195,40 млн. рублей).

**Всего с 2008 года поступило пожертвований 1 441,43 млн. рублей.**

Всем благотворителям направляются благодарственные письма Фонда. Сведения о лицах и организациях, внесших благотворительные пожертвования, размещаются на официальном Интернет – сайте Фонда.

В течение отчетного периода на депозитных счетах Фонда в Промсвязьбанке была размещена часть полученных пожертвований, что **позволило** **дополнительно получить 12,82 млн. рублей дохода, которые также будут направлены на восстановление монастыря.**

**Расходование средств, полученных из федерального бюджета на восстановительные мероприятия, осуществляется Фондом с 2010 года.**

 **Всего за 2009-2017 гг. из средств федерального бюджета на указанные цели в Фонд поступило 9,435 млрд. рублей.**

В 2017 году расходование бюджетных средств осуществлялось в объеме 24,38 млн. рублей.

Средства в объеме 23,79 млн. рублей были направлены на устройство ограждения всей территории монастыря в целях обеспечения эффективной охраны объектов культурного наследия, предотвращения возможных противоправных действий и надлежащего сохранения природного ландшафта Гефсиманского сада.

Оставшиеся средств в размере 0,59 млн. рублей были возвращены в бюджет.

**Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность** своевременно и в полном объеме передается в налоговые органы. Замечаний не получено.

 По результатам аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией Фонда замечаний также не выявлено.

Учитывая, что решением Совета Фонда в октябре 2015 года внесены изменения в Устав, Фондом проводится работа по организации **эксплуатации и надлежащего содержания объектов монастыря**.

С января по 1 июля 2017 года был заключен трехсторонний договор между Монастырем, Фондом и Эксплуатирующей компанией ООО «Цеппелин.ФМ» на оказание услуг по комплексной эксплуатации объектов монастыря. Затраты по указанному договору осуществлялись Фондом за счет средств пожертвований.

В связи с принятым решением о предоставлении субсидии федерального бюджета на поддержку Фонда в сфере духовно-просветительской деятельности по линии ФАДН России с 1 июля 2017 года в соответствии с решением Совета Фонда был заключен договор с компанией ООО «Цеппелин.СМ» с формулировкой «на выполнение работ по подготовке объектов Монастыря к проведению мероприятий духовно-просветительской деятельности».

*Справка: ООО «Цеппелин.СМ» входит в группу компаний Цеппелин, в связи с внутренним перераспределением направлений деятельности ООО «Цеппелин.ФМ» обратилось в Фонд и Монастырь с просьбой заключения договора с компанией ООО «Цеппелин.СМ», которая также имеет все необходимые свидетельства и лицензии.*

*Учитывая, что руководителем указанных организаций являются Кротков А.А., с которым у Фонда и Монастыря сложились плодотворные и деловые отношения, было принято решение согласиться с просьбой ООО «Цеппелин.ФМ».*

В комплекс указанных мероприятий входят уборка и охрана только объектов, массово посещаемых туристами и паломниками (Воскресенский собор, Надвратная церковь, территория), обслуживание инженерных систем и сетей осуществляется по всем объектам монастыря.

Фондом организована деятельность эксплуатирующей компании, ведётся постоянный контроль за проводимыми работами, организован процесс передачи объектов в эксплуатацию от Заказчика-застройщика монастырю и в дальнейшем эксплуатирующей компании.

Кроме того, проводятся систематические внезапные проверки действий охранного предприятия, в том числе при возникновении внештатных ситуаций, срабатывании пожарной сигнализации.

На постоянной основе контролируются работы по уборке объектов, особое внимание уделяется работам на высоте и уборке сложных поверхностей (кровля, керамический и лепной декоры и пр.).

 Фондом организованы и действуют рабочие комиссии по аудиту и приемке внутренних инженерных сетей, контролируются вопросы устранения Генеральным подрядчиком замечаний, выявленных эксплуатирующей компанией в ходе приемки на обслуживание инженерных систем.

 В целях финансового обеспечения эксплуатационных расходов 30 ноября 2015 года за подписью Председателя Совета Фонда В.А.Зубкова направлено письмо Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву с предложением рассмотреть возможность оказания в течение 2-3 лет монастырю помощи из федерального бюджета на эксплуатацию и содержание объектов.

 Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации по данному вопросу, по результатам трехстороннего совещания с участием Минкультуры России, Минфина России и ФАДН России было принято решение об ежегодном выделении средств Фонду в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

Финансирование эксплуатационных расходов Монастыря в объеме 85 млн. рублей ежегодно, начиная с 2017 года, осуществляется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», предусматривающей государственную поддержку мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности.

В целях проработки вопроса получения Фондом субсидий по линии указанной Государственной программы состоялся ряд совещаний с участием ответственных представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, Минфина России, Минкультуры России, ФАДН России.

По результатам было предложено заявку на получение субсидии федерального бюджета Фонду направить в ФАДН России с формулировкой: «Обеспечение духовно-просветительской деятельности Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, направленной на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Российской Федерации».

Фонд сформировал и направил в ФАДН России соответствующий пакет документов для получения ежегодной субсидии в размере 85 млн. рублей. При методической поддержке Департамента культуры Правительства Российской Федерации разработана Программа духовно-просветительской деятельности, предусматривающая создание на базе монастыря духовно-просветительского центра.

 В мероприятия программы включено проведение научно-практических конференций, музыкальных фестивалей и концертов, конкурсов, направленных на популяризацию монастыря и формирование в обществе уважения к историческому наследию и культурным ценностям России.

 Также предусматривается воссоздание исторически существовавшего в 19 веке на территории монастыря музейного комплекса как основополагающей части научно-церковного центра.

 В состав пакета направленных документов также вошло письмо И.о. губернатора Московской области И.Н.Габдрахманова, которым Правительство Московской области подтверждает целесообразность реализаций мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности Фондом на территории Московской области.

 По результатам проведенных конкурсных мероприятий подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года № 1251-р, которым предусматривается выделение в 2017 году Фонду средств федерального бюджета в объеме 85 млн. рублей.

 Во исполнение указанного распоряжения между Фондом и ФАДН России было подписано соответствующее соглашение от 20 июля 2017 года № К-127-17.

 Следует отметить, что на состоявшемся заседании Совета Фонда была одобрена подготовленная и направленная Фондом в ФАДН России заявка, а также утверждена схема заключения договора (договоров) на выполнение работ по подготовке объектов Монастыря к проведению мероприятий духовно-просветительской деятельности, где Фонд будет являться «Плательщиком», Монастырь «Заказчиком», ООО «Цеппелин.ФМ» (или иная обслуживающая организация) «Исполнителем».

 Для получения средств Фондом был открыт специальный лицевой счет в УФК России по г. Москве.

 Средства федерального бюджета на оплату выполненных работ по подготовке объектов Монастыря к проведению мероприятий духовно-просветительской деятельности направляются Фондом, начиная с сентября 2017 года.

 Всего за 2017 год на эксплуатацию объектов монастыря направлено 64,04 млн. рублей, в том числе бюджетных средств 38,38 млн. рублей.

 Остаток неиспользованных в 2017 году бюджетных средств составил 46,62 млн. рублей. Соответствующая заявка на использование указанных средств в 2018 году была направлена Фондом в Минфин России и ФАДН России, их расходование, после оформления соответствующих документов, было начато в мае с.г.

 В целях получения средств федерального бюджета в 2018 году Фонд подготовил и направил в ФАДН России аналогичный пакет документов для участия в конкурсе.

 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.18г. № 826-р в 2018 году Фонду будет представлена субсидия в размере 84 996,6 млн. рублей.

**Духовно-просветительская деятельность** в отчетном периоде проводилась Фондом по соответствующему Плану мероприятий на 2017 год, утвержденному Советом Фонда.

При поддержке Благотворительного фонда проведены следующие мероприятия:

29 апреля 2017 г. в Воскресенском соборе состоялся XII Пасхальный фестиваль духовной хоровой музыки «Светися, светися, Новый Иерусалиме…».

В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Впервые в пасхальном мероприятии приняли участие грузинские коллективы - мужской церковный хор храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах и лауреат международного православного детско-юношеского хорового фестиваля «Александр Невский» грузинский ансамбль «Сихарули».

  Также в мероприятии приняли участие Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова и Владимирская капелла мальчиков.

В программе прозвучали духовные песнопения. Во время мероприятия для детей были организованы занятия по раскрашиванию пасхальных яиц и фигурок.

28 мая 2017 г. в Комплексе Трапезных палат состоялись торжества, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры.

В рамках мероприятия состоялся праздничный концерт в котором приняли участие мужской хор Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, который исполнил канты, являющиеся культурно-историческим наследием обители и написанные монахами монастыря в XVII веке.

Также в мероприятии принял участие ансамбль «Ихтис» под руководством Адриана Гусейнова, который исполнил песни православных народов мира: духовные канты; рождественские песни и колядки, в сопровождении акустических инструментов на русском, украинском, сербском, болгарском, белорусском, молдавском, церковнославянском, грузинском, греческом и латинском языках.

23 июня 2017 г. на территории Гефсиманского сада состоялся концерт классической музыки «Мелодии у стен древней обители».

В концерте приняли участие Большой симфонический оркестр Северо-Запада (г. Санкт-Петербург), дирижер Лев Дунаев и солисты мировых оперных театров Олеся Петрова и Денис Седов.

В программе прозвучала музыка известных мировых классиков: П.И.Чайковского, М.И.Глинки, Г.В.Свиридова, А.И.Хачатуряна, Н.А.Римского-Корсакова, С.В.Рахманинова, Д.Д.Шостаковича, С.С.Прокофьева.

Послушать первоклассных музыкантов и исполнителей пришли  многочисленные поклонники  классической музыки самых разных возрастов.

15 июня 2017 года состоялась презентация книги «Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря: Путь к возрождению. Реставрация 2009-2015 годов».

Решение об издании книги было принято Советом Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря по результатам завершенной реставрации Воскресенского собора.

Книга «Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря: Путь к возрождению. Реставрация 2009-2015 годов» является научно-популярным художественным изданием, рассказывает о деятельности Попечительского Совета и Совета Фонда, описывает достижения в процессе восстановления столь великолепного памятника церковного искусства, раскрывает неизвестные страницы истории Собора.

Книга написана специалистами, непосредственно принимавшими участие в работах, в ней описано применение новейших технологий при ведении реставрационных процессов, методология и принципы воссоздание элементов памятника, которые в значительной степени утратили первоначальный облик, подвергнувшись разрушениям в годы Великой Отечественной войны.

Издание рассматривается как пособие для архитекторов, инженеров, реставраторов любого профиля, историков искусства, археологов, но также будет интересно любому читателю. Оно обращено ко всем, кому дорого всемирное и национальное наследие.

Презентация была проведена Благотворительным фондом по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в конференц-зале ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские».

На мероприятие были приглашены участники реставрационного процесса и создатели книги: члены Экспертного совета Фонда, представители генерального проектировщика ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские», Заказчика-Застройщика ФГБУ «УКС №900 при Спецстрое России», генерального подрядчика АО «БалтСтрой», Института археологии РАН, НИ МГСУ, ООО «ИГИТ».

2 июля 2017 года состоялся концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии.

В концерте приняли участие лауреат всероссийских конкурсов, участник международного фестиваля «Спасская башня» Московский казачий хор и лауреат международного православного детско-юношеского хорового фестиваля «Александр Невский» грузинский ансамбль «Сихарули».

  17 ноября 2017 года в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре прошла традиционная IV Международная научно-практическая конференция «Керамические строительные материалы в России: технология и искусство позднего Средневековья».

Конференция проходила в отреставрированном Комплексе Трапезных палат.

На заседании конференции прошли научные дискуссии, посвященные теоретическому, историко-культурному и археологическому исследованию строительной керамики, а также ее популяризации музейными средствами, были представлены археологические и музейные открытия последних лет.

В работе конференции приняли участие хранители музейных коллекций из Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Московского государственного объединенного музея-заповедника, Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века», Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и других собраний, а также археологи (Российская академия наук и др.), архитекторы и реставраторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды.

Особым гостем мероприятий стала выступившая с докладом на тему: «Армянские изразцы в архитектуре Иерусалима XIX-XX веков» доктор исторических наук, исследовательница древнего Иерусалима Яна Чехановец.

В декабре проведен конкурс детского и юношеского творчества «Я созерцаю Божий мир…». В выставке  приняли участие коллективы художественных школ города Москвы и Московской области, состав участников включал в себя 195 детей и подростков.

Отдельным блоком духовно-просветительской деятельности Фондом проводятся мероприятия по возрождению церковного музейного комплекса, исторически существовавшего на территории монастыря в 19 веке.

Музей, создаваемый при монастыре, подразумевает сохранение и развитие церковных традиций, органично связанное с церковной жизнью обители, с реставрационно-восстановительными работами, с развитием в Новом Иерусалиме других направлений церковно-просветительской, паломнической и издательской деятельности.

Для реализации мероприятий по возрождению музея Фондом и Монастырем заключен трехсторонний договор с Барановой С.И., членом Экспертного совета Фонда, которая являлась также консультантом при разработке проектной документации по реставрации и приспособлению под музей Комплекс Трапезных палат.

*Справка: Баранова С.И. кандидат искусствоведения, доктор исторических наук; доцент кафедры музеологии Российского государственного гуманитарного университета, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.*

*Сфера ее научных интересов – изучение и сохранение историко-архитектурного наследия. В научной деятельности можно выделить два направления. Первое –   история русского изразца, теория и история его реставрации. Еще одно направление – музееведение, в том числе вопросы хранения и атрибуции музейных предметов.*

За отчетный период Разработаны Концепция, тематико-экспозиционный план, сценарий, эскизный проект музейного церковного комплекса – «Музей Патриарха Никона. Центр по изучению духовной культуры Московского государства XVII – первой половины XVIII вв.» (далее - музей).

Проводится подбор и подготовка экспонатов к экспонированию.

Изготовлены копии исторических документов и предметов, хранящихся в Государственном историческом музее:

1. «Антиминс. Московское царство. 1665 г.».

2. «Синодальное греческое собрание № 279. Служебники и требник. XIV в.»;

3. «Собрание Синодальных свитков и грамот № 1056. Письма Никона, Патриарха Московского к государю».

4. «Собрание Синодальных свитков и грамот № 23».

Для начального этапа с необходимых для церковного музея экспонатов делаются копии и муляжи. Экспонаты для копирования любезно предоставляются Музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим». Выполнены копии реликвий середины 17 века: парсуна «Патриарх Никон с братией», кипарисовая модель Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

 В июле 2017 года Фондом были подготовлены материалы для участия Монастыря в конкурсе на получение финансовой поддержки Фонда «История Отечества». Указанный Фонд создан по У[казу Президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года № 163](https://fond.istoriya.today/images/documents/ukazpresidenta.pdf), основной **целью** его деятельности является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.

Председателем Совета Фонда является С.Е.Нарышкин.

В сентябре 2017 года, по итогам конкурса, монастырь стал обладателем гранта на сумму 700 тысяч рублей на создание выставочного проекта «Экспозиция в Солодовых палатах, посвященная истории изразцового производства в Ново-Иерусалимском монастыре».

Фондом организована работа по созданию указанной экспозиции, заработан рабочий проект, на средства гранта приобретена часть экспозиционного оборудования, оплачена работа художника, софинансирование проекта осуществлялось за счет средств Фонда.

Открытие выставки состоялось 17 ноября 2017 года.

Данная выставка основана на материалах, собранных экспедицией ИА РАН, и включает не только музеефицированные горны и печи в историческом архитектурном интерьере Солодовых палат, но также и специально подготовленные для экспонирования археологические находки – прежде всего изразцы. В состав экспозиции входят различные (уникальные для археологии России) приспособления для штамповки, обжига и росписи изразцов, позволяющие представить в деталях все стадии процесса изготовления рельефных полихромных эмалевых изразцов – подлинного «ноу-хау» строителей Нового Иерусалима второй половины XVII века. Среди готовых керамических изделий – крупные архитектурные элементы иконостасов (колонны, части арок и пилястр), декоративные панно, наборы для облицовки печей и уникальные художественные произведения, в том числе – керамические иконы с ликом Иисуса Христа, ранее в искусстве Руси XVII века не встречавшиеся. Археологические находки сопровождают графические реконструкции и научные экспликации, рисующие новаторскую деятельность Патриарха Никона в области церковного искусства и строительства, а также внедрение им новейших европейских технологий и их развитие на почве Московского царства.

Выставка привлекает внимание многочисленных паломников и туристов, посещающих Ново-Иерусалимский монастырь, и соответственно приносит дополнительных доход в бюджет монастыря.

В 2018 году Фондом «История Отечества» был проведен конкурс, в котором Монастырь принял участие и выиграл грант в размере 700 тысяч рублей на софинансирование работ по созданию археологической экспозиции «История и археология в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре».

В настоящее время идет активная работа по созданию экспозиции и наполнению других залов воссоздаваемого музея.

В целом, создание и развитие музея позволит привлекать большее количество паломников и туристов, увеличит доходную часть бюджета монастыря, что позволит со временем финансировать расходы по эксплуатации объектов силами монастыря, без финансовой помощи государства.

Важные события, происходящие на территории монастыря, освещаются по федеральным и местным каналам телевидения, в печатных средствах массовой информации и Интернете.

Интернет-сайт Фонда регулярно пополняется текстовыми и иллюстративными материалами.

В связи с сокращением объемов работы, проведена оптимизация штатного расписания Фонда. В настоящее время в Фонде работает 5 человек, а именно:

- Исполнительный директор;

- Главный бухгалтер;

- Юрисконсульт;

- Помощник Исполнительного директора (делопроизводство, общие вопросы, просветительская деятельность, работа со СМИ, обновление сайта);

- Советник Исполнительного директора (контроль за деятельностью эксплуатирующей компании).

**На 2018 год намечены следующие основные мероприятия:**

- контроль за надлежащей эксплуатацией объектов монастыря;

- взаимодействие с ФАДН России по документальному оформлению субсидии из федерального бюджета;

- проведение мероприятий духовно-просветительской деятельности.

**Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря**